## Slide 2: Plan de Pruebas
El plan de pruebas de software se elabora para atender los objetivos de calidad en un desarrollo de sistemas o software, encargándose de definir aspectos como por ejemplo los módulos o funcionalidades sujeto de verificación, alcance, procesos, estrategias, tipos, escenarios de pruebas, entornos, recursos asignados, criterios de aceptación o rechazo, entregables, resultados, entre otros aspectos. Generalmente es un documento.

## Slide 3: ¿Por qué es importante el Plan de Pruebas?
Porque la falta de un buen plan de pruebas y la desconexión entre los requerimientos del negocio, las historias de usuarios y la satisfacción de los clientes, con lo que se prueba, es una de los principales problemas en el momento de entregar software que cumpla con los objetivos de negocio, los clientes y los usuarios.
Permite mejorar la satisfacción del cliente y usuarios
Disminuye la posibilidad de aumentar los costos del desarrollo de software
Mejora la calidad del software

## Slide 4: ¿Por qué es importante el Plan de Pruebas?
Porque la falta de un buen plan de pruebas y la desconexión entre los requerimientos del negocio, las historias de usuarios y la satisfacción de los clientes, con lo que se prueba, es una de los principales problemas en el momento de entregar software que cumpla con los objetivos de negocio, los clientes y los usuarios.
Permite mejorar la satisfacción del cliente y usuarios
Disminuye la posibilidad de aumentar los costos del desarrollo de software
Mejora la calidad del software

## Slide 5: ¿Cuál es el objetivo del Plan de Pruebas?
El plan de pruebas tiene como objetivo orientar el esfuerzo de pruebas, identificando y detallando las pruebas más importantes, para que el equipo de QA pueda enfocarse en su ejecución y pueda responder de forma adecuada los requerimientos, las necesidades de los clientes y usuarios, y a los cambios que tiene el proyecto.

## Slide 6: Estructura del Plan de Pruebas
La estructura del plan de pruebas depende de lo que se desee probar en el software, la empresa que que desarrolla el software, la empresa de calidad de software, los factores más importantes entre otros, así como las guías sugeridas por las organizaciones, estándares, modelos o metodologías, como por ejemplo el ISTQB International Software Testing Qualifications Board.

## Slide 7: Estructura del Plan de Pruebas
En este curso se plantea el siguiente plan de pruebas a desarrollar:
PLAN DE PRUEBAS
1. Introducción 1.1 Propósito del documento 1.2 Alcance del documento 1.3 Referencias
2. Descripción del Producto 2.1 Descripción general del software 2.2 Contexto organizacional 2.3 Arquitectura general 2.4 Procesos, módulos y funcionalidades
3. Base de Pruebas (Test Basis)
4. Objetivos de las Pruebas
5. Alcance 5.1 Funcionalidades incluidas 5.2 Funcionalidades excluidas 5.3 Supuestos 5.4 Restricciones
  Nota: Hacer uso de las normas APA y escribir en tercera persona o de forma impersonal.

## Slide 8: Estructura del Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
6. Enfoque y Estrategia de Pruebas
7. Niveles de Prueba
8. Tipos de Prueba
9. Técnicas de Diseño de Pruebas
10. Entorno de Pruebas
11. Datos de Prueba
12. Criterios 12.1 Criterios de entrada 12.2 Criterios de salida 12.3 Criterios de aceptación
13. Gestión de Defectos
14. Identificación y Análisis de Riesgos
15. Organización y Responsabilidades
16. Cronograma
17. Métricas y Seguimiento
18. Entregables de Prueba
19. Informe Final de Pruebas
20. Gestión del documento
Nota: Hacer uso de las normas APA y escribir en tercera persona o de forma impersonal

## Slide 9: Estructura del Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Proyecto: ____________________________ Versión: ________ Fecha: ________ Equipo de Pruebas: ____________________________
Pagina de presentación del trabajo

## Slide 10: Estructura del Plan de Pruebas
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito del documento
El presente documento define la planificación, estrategia, alcance, organización y control de las actividades de pruebas del sistema ____________________. Este plan establece el marco de validación y verificación del software desarrollado en semestres anteriores, alineado con los lineamientos del ISTQB y los estándares internacionales ISO/IEC/IEEE 29119.
1.2 Alcance del documento
Este plan cubre las actividades de pruebas funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo diseño, ejecución, seguimiento y cierre de pruebas.
1.3 Referencias (Pueden utilizarlas como referencias)
ISTQB Foundation Level Syllabus
ISO/IEC/IEEE 29119 – Software Testing
ISO/IEC 25010 – Modelo de Calidad del Producto Software
Documentación de requisitos del proyecto

## Slide 11: Estructura del Plan de Pruebas
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2.1 Descripción general del software
Descripción breve del sistema, propósito, usuarios objetivo y problemática que resuelve.
2.2 Contexto organizacional
Entorno en el que opera el sistema, tipo de usuarios, dependencias externas, restricciones técnicas.
2.3 Arquitectura general
Descripción de la arquitectura (monolítica, servicio, APIS microservicios, cliente-servidor, etc.), tecnologías utilizadas.
2.4 Procesos, módulos y funcionalidades
Listado estructurado de los 25–30 procesos, subprocesos y funcionalidades principales.

## Slide 12: Estructura del Plan de Pruebas
3. BASE DE PRUEBAS (TEST BASIS)
La base de pruebas incluye todos los artefactos utilizados para diseñar las pruebas:
Requisitos funcionales
Historias de usuario
Casos de uso
Diagramas UML
Reglas de negocio
Criterios de aceptación
Manuales técnicos
Se elaborará una matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba.

## Slide 13: Estructura del Plan de Pruebas
4. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS
Verificar que el sistema cumple los requisitos especificados.
Validar que el software satisface las necesidades del usuario final.
Detectar defectos antes de la puesta en producción.
Reducir riesgos técnicos y funcionales.
Medir la calidad del producto mediante métricas objetivas

## Slide 14: Estructura del Plan de Pruebas
5. ALCANCE
5.1 Funcionalidades incluidas
Listado de funcionalidades que serán probadas.
5.2 Funcionalidades excluidas
Listado de funcionalidades fuera del alcance.
5.3 Supuestos
Condiciones asumidas para la ejecución de pruebas.
5.4 Restricciones
Limitaciones técnicas, de tiempo o recursos.

## Slide 15: Estructura del Plan de Pruebas
6. ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS
La estrategia adoptada será:
Pruebas de caja negra
Pruebas de caja blanca
Pruebas de caja gris
Pruebas basadas en requisitos.
Pruebas basadas en riesgo.
Aplicación de técnicas formales de diseño ISTQB.
Automatización de pruebas.
Pruebas manuales complementarias.
Se aplicará validación (orientada al usuario) y verificación (orientada al cumplimiento técnico).

## Slide 16: Estructura del Plan de Pruebas
7. NIVELES DE PRUEBA
Pruebas Unitarias
Pruebas de Integración
Top - Down
Down - Top
Pruebas de Sistema
Pruebas de Aceptación
Cada nivel tendrá criterios de entrada y salida definidos.

## Slide 17: Estructura del Plan de Pruebas
8. TIPOS DE PRUEBA
8.1 Pruebas funcionales
Verificación de funcionalidades conforme a requisitos.
8.2 Pruebas no funcionales
Rendimiento
Seguridad
Usabilidad
Compatibilidad
Accesibilidad
8.3 Pruebas estáticas
Revisión de código y documentación.
8.4 Pruebas de regresión
Validación de que cambios no introducen defectos nuevos.

## Slide 18: Estructura del Plan de Pruebas
9. TÉCNICAS DE DISEÑO DE PRUEBAS
Se aplicarán las siguientes técnicas:
Escenarios de pruebas
Casos de pruebas
Partición de equivalencia
Análisis de valores límite
Tabla de decisión
Transición de estados
Casos de uso
Escenarios de prueba
Casos de prueba
Pruebas exploratorias
Cada técnica deberá justificarse y documentarse.

## Slide 19: Estructura del Plan de Pruebas
10. ENTORNO DE PRUEBAS
Hardware utilizado
Sistema operativo
Navegadores
Base de datos
Versiones de software
Herramientas de prueba

## Slide 20: Estructura del Plan de Pruebas
11. DATOS DE PRUEBA
Se definirán:
Datos válidos
Datos inválidos
Datos límite
Datos masivos
Escenarios críticos

## Slide 21: Estructura del Plan de Pruebas
12. CRITERIOS
12.1 Criterios de entrada
Requisitos aprobados
Ambiente configurado
Casos de prueba diseñados
12.2 Criterios de salida
95% de casos ejecutados
0 defectos críticos abiertos
Informe final aprobado
12.3 Criterios de aceptación
Conformidad con criterios funcionales y no funcionales.

## Slide 22: Estructura del Plan de Pruebas
13. GESTIÓN DE DEFECTOS
13.1 Flujo de defectos
Nuevo → Asignado → En proceso → Corregido → Revalidado → Cerrado
13.2 Clasificación
Severidad: Crítica, Alta, Media, Baja
Prioridad: Alta, Media, Baja
13.3 Herramienta
GitHub Issues / Jira / herramienta definida.
.

## Slide 23: Estructura del Plan de Pruebas
14. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Se realizará análisis cualitativo considerando:
Probabilidad
Impacto
Nivel de riesgo
Se documentarán acciones de mitigación y contingencia.

## Slide 24: Estructura del Plan de Pruebas
15. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Roles definidos:
Líder de Pruebas
Analista de Pruebas
Tester
Desarrollador
Usuario evaluador
Se definirá nivel de independencia del equipo de pruebas.

## Slide 25: Estructura del Plan de Pruebas
16. CRONOGRAMA
Se establecerán:
Fase de planificación
Fase de diseño
Fase de ejecución
Fase de cierre
Con fechas y responsables asignados.

## Slide 26: Estructura del Plan de Pruebas
17. MÉTRICAS Y SEGUIMIENTO
Se medirán:
Cobertura de requisitos (%)
Cobertura de ejecución (%)
Densidad de defectos
Tasa de defectos por severidad
Tiempo promedio de resolución
Se generarán reportes periódicos.

## Slide 27: Estructura del Plan de Pruebas
18. ENTREGABLES DE PRUEBA
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Matriz de Trazabilidad
Evidencias
Registro de defectos
Informe Final de Pruebas

## Slide 28: Estructura del Plan de Pruebas
19. INFORME FINAL DE PRUEBAS
El informe incluirá:
Resumen ejecutivo
Cobertura alcanzada
Defectos encontrados
Análisis de calidad
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 29: Estructura del Plan de Pruebas
20. GESTIÓN DEL DOCUMENTO
Historial de versiones
Control de cambios
Nombre – Rol – Firma – Fecha
Nombre | Rol | Firma | Fecha

## Slide 30
Preguntas